Приложение № 3 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Согласовано Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

График производства работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Срок проведения ремонтных работ |
| 1 | на выполнение работ по реконструкции входной группы Восточного отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская,15 (1 этап) | 17.11.2025 -14.12.2025 |
| 2 | на текущий ремонт помещений Восточного отделения Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская,15 (1ЭТАП) | 17.11.2025-30.12.2025 |
| 3 | на текущий ремонт помещений Восточного отделения Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Богданович, ул. Первомайская,15 (2ЭТАП) | 12.01.2026-16.03.2026 |

Проверил: Руководитель УМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ревтов П.С.

Составил: Гл. специалист УМТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Куровская Д.К.